הקריה האקדמית אונו

מחלקת מחשוב ומערכות מידע

הנחיות טכניות להקמת תשתית מערכת OnoLeads

מערכת דפי נחיתה לקמפיינים אקדמיים

| ערך | שדה |
| --- | --- |
| 12 באפריל 2026 | תאריך |
| אתגר, יועץ חיצוני | מחבר |
| שלומי, מנהל מחלקת המחשוב | נמען |
| 1.0 | גרסה |
| סודי — לשימוש פנימי בלבד | סיווג |

# 1. מבוא

מסמך זה מפרט את ההנחיות הטכניות להקמת התשתית הנדרשת להפעלת מערכת OnoLeads — מערכת ליצירה וניהול של דפי נחיתה לקמפיינים שיווקיים של המכללה האקדמית אונו.

המערכת מאפשרת לצוות השיווק ליצור דפי נחיתה מותאמים אישית עבור תוכניות לימוד, אירועים וקמפיינים, בשלוש שפות (עברית, ערבית ואנגלית), כולל טפסי לידים, מעקב אנליטי, ומסכי תודה.

## מה כולל המסמך

- סקירת ארכיטקטורת המערכת ושלושת שירותי הענן

- פירוט החבילות הנדרשות ועלויות חודשיות

- הנחיות מפורטות להגדרת חשבונות ותשתית

- הגדרת תת-דומיין (DNS) עבור pages.ono.ac.il

- פירוט ההרשאות הנדרשות ליועץ החיצוני

- משימות באחריות היועץ החיצוני (אתגר)

- הנחיות אבטחה ותחזוקה שוטפת

# 2. סקירת ארכיטקטורה

המערכת מבוססת על שלושה שירותי ענן שעובדים יחד:

| תפקיד | תיאור | שירות |
| --- | --- | --- |
| מאגר קוד | מאחסן את קוד המערכת, מאפשר ניהול גרסאות ושיתוף פעולה | GitHub |
| אירוח ופריסה | מארח את אתר האינטרנט ומפרסם אותו לציבור. פריסה אוטומטית מ-GitHub | Vercel |
| בסיס נתונים | מאחסן תוכן דפים, הגדרות ונתוני אנליטיקס אנונימיים (ללא פרטים אישיים) | Supabase |

## זרימת המערכת

כאשר משתמש גולש לכתובת pages.ono.ac.il:

- הבקשה מגיעה לשרת Vercel (דרך תת-הדומיין שהוגדר ב-DNS)

- Vercel מפעיל את אפליקציית Next.js ומגיש את דף הנחיתה

- הדף שולף נתונים מ-Supabase (תוכן, הגדרות, קמפיינים)

- כשמבקר ממלא טופס — הפרטים נשלחים ל-CRM חיצוני בלבד (webhook). פרטים אישיים לא נשמרים במערכת.

כאשר מנהל עורך דף בממשק הניהול:

- השינויים נשמרים ישירות ב-Supabase

- המערכת שולחת בקשת רענון ל-Vercel לעדכון הדף הסטטי

- תוך שניות, הדף המעודכן זמין לציבור

כאשר מעדכנים קוד:

- הקוד נדחף (push) ל-GitHub

- Vercel מזהה את השינוי ומפרסם גרסה חדשה אוטומטית

# 3. שירותים נדרשים ותמחור

להלן פירוט החבילות הנדרשות בכל שירות:

| כתובת | עלות חודשית | חבילה | שירות |
| --- | --- | --- | --- |
| github.com | חינם (Free) / $4 למשתמש (Team) | Free / Team | GitHub |
| supabase.com | $25 לחודש | Pro | Supabase |
| vercel.com | $20 לחודש | Pro | Vercel |

עלות חודשית כוללת: כ-$45 עד $50 לחודש

### הערות על החבילות

- GitHub — חבילת Free מספיקה לחלוטין. חבילת Team ($4/משתמש) מומלצת אם רוצים branch protection ותכונות ניהול צוות.

- Supabase Pro — כולל 8GB בסיס נתונים, גיבויים יומיים אוטומטיים, ותמיכה מורחבת. החבילה הזו הכרחית לסביבת ייצור.

- Vercel Pro — כולל bandwidth מוגבר, SSL אוטומטי, פריסה אוטומטית מ-GitHub, ותמיכה בדומיין מותאם אישית.

# 4. באחריות מחלקת המחשוב — הגדרת חשבונות

סעיף זה מפרט את כל הפעולות שעל מחלקת המחשוב לבצע. מומלץ לבצע את הפעולות לפי הסדר המוצג.

## 4.1 GitHub — מאגר קוד

GitHub הוא שירות לניהול קוד מקור. יש להגדיר ארגון וריפוזיטורי (מאגר קוד) עבור המערכת.

שלבי הגדרה:

- גלשו ל-github.com והירשמו עם כתובת מוסדית (או השתמשו בחשבון קיים)

- צרו ארגון (Organization) חדש, לדוגמה: ono-academic

- בתוך הארגון, צרו ריפוזיטורי (Repository) חדש בשם: onoleads

- הגדירו את הריפוזיטורי כ-Private (פרטי)

- הזמינו את אתגר כ-Collaborator עם הרשאת Write

  - שם המשתמש של אתגר ב-GitHub: EtgarShpivak

## 4.2 Supabase — בסיס נתונים

Supabase הוא שירות בסיס נתונים בענן (מבוסס PostgreSQL) הכולל אימות משתמשים, אחסון קבצים, ו-API אוטומטי.

שלבי הגדרה:

- גלשו ל-supabase.com והירשמו עם כתובת מוסדית

- צרו פרויקט חדש (New Project):

  - שם: OnoLeads

  - אזור (Region): eu-central-1 או האזור הקרוב ביותר לישראל

  - צרו סיסמה חזקה לבסיס הנתונים ושמרו אותה במקום בטוח

- בחרו בחבילת Pro ($25 לחודש)

- לאחר יצירת הפרויקט, היכנסו ל-Settings > API ושמרו את הפרטים הבאים:

| הערות | דוגמה | שדה |
| --- | --- | --- |
| כתובת ייחודית לפרויקט | https://xxxxx.supabase.co | Project URL |
| מפתח ציבורי — ניתן לשים בקוד | eyJhbGciOiJIUzI1NiIs... | Anon Key |
| מפתח סודי — אסור לחשוף! | eyJhbGciOiJIUzI1NiIs... | Service Role Key |

⚠ חשוב: אין להעביר את ה-Service Role Key לגורם חיצוני. מפתח זה יוזן ישירות על ידי מחלקת המחשוב במשתני הסביבה של Vercel (ראו סעיף 4.5 להלן).

- הזמינו את אתגר כחבר צוות (Team Member) עם הרשאת Editor

  - כניסה: Settings > Team > Invite Member

## 4.3 Vercel — אירוח ופריסה

Vercel הוא שירות אירוח אתרים מתקדם המתמחה באפליקציות Next.js. הוא מפרסם את האתר אוטומטית בכל עדכון קוד ב-GitHub.

שלבי הגדרה:

- גלשו ל-vercel.com והירשמו עם כתובת מוסדית

- צרו צוות (Team) חדש, לדוגמה: Ono Academic

- בחרו בחבילת Pro ($20 לחודש)

- חברו את חשבון GitHub:

  - לחצו על "Add GitHub Account" ואשרו גישה לארגון שנוצר

  - בחרו את הריפוזיטורי onoleads

- הזמינו את אתגר כחבר צוות (Team Member)

- (מומלץ) הפעילו Deployment Protection:

  - כניסה: Project Settings > Deployment Protection

  - הגדרה: Vercel Authentication — רק חברי צוות יוכלו לצפות בטיוטות (Preview Deployments)

⚠ חשוב: אין לבצע Deploy (פריסה) בשלב זה. ראשית יש להזין את משתני הסביבה (ראו סעיף 4.5), ורק לאחר מכן אתגר יפעיל את הפריסה הראשונה.

### תכונות אבטחה בחבילת Pro

- הגנת DDoS אוטומטית (כלולה)

- SSL/TLS אוטומטי (כלול)

- משתני סביבה מוצפנים — לאחר הזנה, הערך אינו גלוי לאף משתמש

- Deployment Protection — הגבלת גישה לטיוטות

## 4.4 DNS — הגדרת תת-דומיין pages.ono.ac.il

יש לחבר את תת-הדומיין pages.ono.ac.il לשירות Vercel כדי שדפי הנחיתה יהיו נגישים בכתובת מוסדית.

שלבי הגדרה:

- בממשק Vercel, היכנסו להגדרות הפרויקט (Project Settings)

- בתפריט Domains, הוסיפו את הדומיין: pages.ono.ac.il

- Vercel יציג את רשומות ה-DNS הנדרשות. יש שתי אפשרויות:

| ערך (Value) | שם (Name) | סוג | אפשרות |
| --- | --- | --- | --- |
| cname.vercel-dns.com | pages | CNAME | אפשרות א' (מומלצת) |
| 76.76.21.21 | pages | A | אפשרות ב' |

- הוסיפו את הרשומה המתאימה במערכת ניהול ה-DNS של ono.ac.il

- המתינו להפצת DNS (בדרך כלל 5-30 דקות)

- חזרו לממשק Vercel ווודאו שמופיע סימון ירוק ליד הדומיין

✓ תעודת SSL (HTTPS): Vercel מנפיק תעודת SSL אוטומטית ובחינם דרך Let's Encrypt. אין צורך לרכוש או להגדיר תעודה בנפרד.

## 4.5 הזנת משתני סביבה ב-Vercel (מפתחות)

שלב זה קריטי לאבטחת המערכת. מחלקת המחשוב תזין את מפתחות ה-Supabase ישירות בממשק Vercel, כך שהמפתחות הסודיים לעולם לא יעברו לגורם חיצוני.

שלבי הגדרה:

- בממשק Vercel, היכנסו ל-Project Settings > Environment Variables

- הזינו את שלושת המשתנים הבאים (הערכים נלקחים מ-Supabase, סעיף 4.2):

| מאיפה לקחת את הערך | שם המשתנה |
| --- | --- |
| Settings > API > Project URL ב-Supabase | NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL |
| Settings > API > anon public ב-Supabase | NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY |
| Settings > API > service_role secret ב-Supabase | SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY |

- הזינו משתנה נוסף: NEXT_PUBLIC_SITE_URL = https://pages.ono.ac.il

- ודאו שכל משתנה מוגדר לכל הסביבות (Production, Preview, Development)

✓ יתרון אבטחתי: לאחר הזנת הערכים, Vercel מצפין אותם. הערכים לא יהיו גלויים לאף משתמש (כולל אתגר) — ניתן רק לעדכן או למחוק.

הערה: משתנה נוסף (TOKEN_ENCRYPTION_KEY) ייווצר ויוזן על ידי אתגר. זהו מפתח ייחודי למערכת שאינו קשור ל-Supabase.

# 5. הרשאות גישה ליועץ החיצוני

להלן פירוט ההרשאות שיש להעניק לאתגר בכל פלטפורמה, כולל ההסבר מדוע הרשאה זו נדרשת:

| מטרה | רמת גישה | פלטפורמה |
| --- | --- | --- |
| דחיפת קוד, ניהול ענפים, תחזוקה שוטפת | Collaborator (Write) | GitHub |
| הרצת migrations, ניהול סכמה, מעקב אחר ביצועים | Editor (חבר צוות) | Supabase |
| פריסה, הגדרת משתני סביבה, צפייה בלוגים | Member (חבר צוות) | Vercel |
| ניהול דפי נחיתה, משתמשים, הגדרות מערכת | Super Admin | OnoLeads (דשבורד) |

## אופן אימות הכניסה של אתגר

הכניסה לדשבורד הניהול של OnoLeads תתבצע ללא סיסמה, באחד משני אופנים:

אפשרות א' — קישור חד-פעמי (Magic Link):

אתגר מזין את כתובת הדוא"ל המוסדית שלו (ono.ac.il@), המערכת שולחת באופן אוטומטי קישור חד-פעמי למייל, ובלחיצה עליו הכניסה מתבצעת. התהליך אוטומטי לחלוטין ואינו דורש אישור מאף גורם.

אפשרות ב' — כניסה עם Microsoft (לעתיד):

ניתן לחבר את מערכת האימות לחשבון Microsoft 365 המוסדי (Microsoft Entra ID). כך אתגר יוכל להיכנס בלחיצה על "היכנס עם Microsoft" — כמו הכניסה ל-Teams או Outlook. הגדרה זו דורשת רישום אפליקציה ב-Azure Portal וקבלת Client ID ו-Client Secret. ניתן להגדיר זאת בשלב מאוחר יותר.

הערה: משתמש המנהל של אתגר ייווצר פעם אחת בלבד על ידי אתגר עצמו במהלך ההפעלה הראשונית. מרגע זה הכניסה עצמאית לחלוטין ואינה דורשת התערבות או אישור ממחלקת המחשוב.

# 6. באחריות אתגר — העברה והפעלה

לאחר שמחלקת המחשוב תשלים את הגדרת החשבונות והתשתית, אתגר יבצע את הפעולות הבאות:

## 6.1 העברת קוד

- העלאת (Push) מלוא קוד המערכת לריפוזיטורי החדש ב-GitHub

- הגדרת בדיקות אוטומטיות (CI/CD) — בכל עדכון קוד, המערכת תריץ בדיקות אוטומטיות ותחסום פריסה אם נמצאו שגיאות

## 6.2 הגדרת בסיס נתונים

- הרצת קובץ SQL מאוחד שמכיל את מלוא מבנה בסיס הנתונים (טבלאות, פונקציות, מדיניות אבטחה, ונתונים התחלתיים)

- אימות שכל הטבלאות והפונקציות נוצרו כנדרש

- הגדרת כתובות מאושרות לאימות (Redirect URLs): כשמשתמש לוחץ על קישור הכניסה במייל, הוא מועבר חזרה לאתר. יש להגדיר ב-Supabase שהכתובת pages.ono.ac.il מאושרת לקבלת העברות אלו (מנגנון אבטחה למניעת הפניות לאתרים זדוניים).

## 6.3 השלמת הגדרות ב-Vercel

מחלקת המחשוב תזין את מפתחות Supabase ב-Vercel (ראו סעיף 4.5). אתגר ישלים את ההגדרה עם משתנה נוסף:

- TOKEN_ENCRYPTION_KEY — מפתח הצפנה ייחודי (64 תווים hex) להצפנת טוקני פיקסלים. אתגר ייצור ויזין משתנה זה.

## 6.4 פריסה ראשונה ובדיקות

- עדכון כותרות CSP בקוד המקור עם הדומיין החדש

- הפעלת פריסה ראשונה (First Deploy) ב-Vercel

- יצירת משתמש מנהל ראשון עם כתובת דוא"ל מוסדית של אתגר

- יצירת משתמשים נוספים לפי דרישת מחלקת המחשוב

- ביצוע QA מלא: בדיקת כל 27 סוגי הסקציות, טפסי לידים, פיקסלי אנליטיקס, פופאפים ומסכי תודה

- הדרכה לעורכי תוכן (אם נדרש)

# 7. אבטחה ותחזוקה

המערכת תוכננה בגישת פרטיות-ראשונה (Privacy-First): פרטים אישיים של מבקרים (שם, טלפון, מייל) לא נשמרים בבסיס הנתונים אלא נשלחים ישירות ל-CRM חיצוני בלבד. במערכת נשמרים רק נתוני אנליטיקס אנונימיים.

שכבות אבטחה נוספות:

| מימוש | שכבת אבטחה |
| --- | --- |
| מפתחות מוזנים ישירות ע"י IT ב-Vercel. מוצפנים ולא גלויים לאף משתמש. לעולם לא בקוד. | ניהול סודות |
| מדיניות Row Level Security (RLS) על כל הטבלאות ב-Supabase | הרשאות בסיס נתונים |
| HTTPS מאולץ עם HSTS, תעודת SSL אוטומטית | הצפנת תעבורה |
| 30 דקות ללא פעילות = ניתוק אוטומטי | timeout לסשן |
| Content Security Policy, X-Frame-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy | כותרות אבטחה (Headers) |
| לוג אוטומטי של כל פעולות הניהול | יומן ביקורת (Audit Log) |
| גיבוי יומי אוטומטי בחבילת Pro | גיבויים (Supabase) |
| 4 שכבות: טוקן מוצפן, ניתוח התנהגות, Honeypot, השהיית סשן | הגנה מפני בוטים |

# 8. סיכום ולוח זמנים

## זמנים משוערים

| זמן משוער | גורם |
| --- | --- |
| 1-2 שעות | מחלקת המחשוב (הגדרת חשבונות + DNS) |
| 2-3 שעות | אתגר (העברת קוד + מיגרציות + QA) |

## רשימת תיוג (Checklist) — מחלקת מחשוב

☐  GitHub: יצירת ארגון וריפוזיטורי פרטי

☐  GitHub: הזמנת אתגר כ-Collaborator

☐  Supabase: פתיחת חשבון ופרויקט (חבילת Pro)

☐  Supabase: שמירת Project URL, Anon Key, Service Role Key

☐  Supabase: הזמנת אתגר כ-Editor

☐  Vercel: פתיחת חשבון וצוות (חבילת Pro)

☐  Vercel: חיבור GitHub ובחירת ריפוזיטורי

☐  Vercel: הזמנת אתגר כחבר צוות

☐  Vercel: הפעלת Deployment Protection

☐  Vercel: הזנת 4 משתני סביבה (מפתחות Supabase + כתובת אתר)

☐  DNS: הוספת רשומת CNAME/A עבור pages.ono.ac.il

☐  DNS: אימות סימון ירוק ב-Vercel

## רשימת תיוג (Checklist) — אתגר

☐  העלאת קוד ל-GitHub

☐  הגדרת CI/CD (בדיקות אוטומטיות)

☐  הרצת קובץ SQL מאוחד ב-Supabase

☐  הגדרת כתובות מאושרות לאימות (Redirect URLs)

☐  הגדרת משתני סביבה ב-Vercel

☐  עדכון CSP בקוד המקור

☐  פריסה ראשונה

☐  יצירת משתמש מנהל

☐  QA מלא

☐  הדרכה

מסמך זה הופק אוטומטית. לשאלות או הבהרות, נא לפנות לאתגר.